附件：

连云港市连云区

国库集中支付电子化

管理实施方案

连云港市连云区财政局

2018年3月

目 录

1 项目背景	1

1.1 连云区区级财政国库信息管理系统建设和应用现状	1

1.2 连云区区级国库集中支付电子化管理面临的问题	1

1.3 实施国库集中支付电子化管理的意义	2

2 需求分析及建设目标	3

2.1需求分析	3

2.2 建设目标	3

2.2.1总体建设目标	3

2.2.2阶段建设目标	3

3组织领导	4

3.1工作小组	4

3.2工作制度	4

4系统部署方案	5

4.1部署模式	5

4.2运行环境需求	5

4.2.1网络	5

4.2.2软硬件	6

4.2.3等级保护测评	7

5业务调整方案	7

5.1确定支付电子化实施的业务范围	7

5.2业务流程及电子单据业务处理规范	8

5.2.1确定业务流程、签名岗位和签名权限	8

5.2.3对账模式	9

5.2.4提升业务管理的创新点	9

5.3建立支付电子化管理相关制度	9

6业务系统衔接改造方案	10

6.1 系统改造原则	11

6.1.1遵从财政部业务报文规范	11

6.1.2遵从财政部技术规范	11

6.2业务系统重点改造内容	11

6.2.1财政支付系统的改造	11

6.2.2支付系统与代理银行系统衔接的改造	11

6.2.3支付系统与人民银行系统衔接的改造	11

6.2.4代理银行系统与人民银行系统衔接的改造	12

7系统联调测试及上线运行	12

7.1系统联调测试	12

7.1.1制定联调测试计划	12

7.1.2各方联调测试	12

7.1.3确定业务系统版本	12

7.2系统并行切换方案	12

7.3系统运维保障方案	13

8 实施风险管理	13

9实施计划	13

# 1 项目背景

财政部制定的《财政国库“十二五”规划》提出：以制度创新、机制创新和管理创新为动力，以高素质人才和先进信息技术为保障，全面建设和不断完善基础牢固、功能健全、体系完备、技术先进的现代国库管理制度。全面实现国库集中支付电子化管理，是落实财政国库“十二五”规划的重要举措。

2007年下半年，财政部与人民银行总行着手开始国库集中支付电子化管理的探索。2010年，财政部组织人民银行、公安部、商业银行和安全设备厂商等相关方，以安全支撑为首要目标，全面打造支付电子化系统工程。2012年和2013年上半年，财政部先后分两批在12个省份开展支付电子化试点，取得良好效果。2013年9月，财政部、人民银行总行印发了《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》，在全国推广国库集中支付电子化工作，要求2014年上半年以前完成省级集中支付电子化实施。

国库集中支付电子化试点能够顺利开展，一是《中华人民共和国电子签名法》的颁布实施，奠定了支付电子化的法律基础。二是信息技术的不断发展和安全体系的不断完善为支付电子化提供了技术和安全保障。三是随着国库集中支付业务规模的不断扩大，资金安全、支付效率和行政成本等问题日益引起各级财政部门的关注。四是财政部、人民银行总行集中支付电子化管理的“顶层设计”为全国推广工作打下了良好的基础。

## 1.1连云区区级财政国库信息管理系统建设和应用现状

自2002年我省开始实施国库集中支付改革以来，截至目前，区级以上财政部门已全部实施国库集中支付制度。从区本级来看，近年来我区积极加强财政国库信息管理系统建设，探索“无纸化”的实现路径与方式，为我区推进国库集中支付电子化管理积累了宝贵的经验。

## 1.2 连云区区级国库集中支付电子化管理面临的问题

国库集中支付电子化管理是一项涉及面广、工作量大的系统工程。虽然我区已经进行了一些有益的探索和尝试，并在网络建设、财政与人民银行和代理银行协作方面取得了一些进展，但在实际工作中依然面临诸多问题和制约因素，主要体现在以下两个方面：

1.集中支付业务仍然以纸质单据传递为主。纸质单据流转过程中不可避免地涉及到打印、手工签章、传递和核对等人工操作，容易导致资金支付效率低、差错率高。尤其是随着国库集中支付改革的不断深入，资金支付总量、单据数量逐年增长，纸质凭证的弊端越来越突出。

2.传统实体印章所隐含的安全问题日趋凸显。一是在纸质单据上无法有效追溯实体印章的实际加盖环节，在管理上存在盗用风险，且不具备防抵赖功能。二是实体印章的伪造技术日益高明，足以达到以假乱真的程度，传统的以实体印章为基础的信任体系面临着越来越严峻的挑战。三是实体印章必然带来大量的人工核对工作，在业务量大的时候容易出现验印不严的风险。这些因素导致财政资金在支付过程中面临安全隐患，降低了支付效率。

鉴此，在推进区级国库集中支付电子化管理过程中，我区将以业务流程升级改造、取消纸质单据为切入点，结合《电子签名法》的相关规定，以电子签名的方式明确岗位分工，固化岗位职责，通过对等部署电子凭证库，保障电子数据安全，推进财政与人民银行、代理银行和预算单位之间支付业务和信息交换的电子化、安全化。

## 1.3 实施国库集中支付电子化管理的意义

一是从基础上筑牢财政资金安全防线，有助于加强廉政风险防控建设。单靠纸质凭证衔接各个业务管理环节，在实际执行过程中容易出现制度执行不到位和信息不对称，造成系统内部审核控制与纸质凭证管理相互脱节，无法形成完整的管理链条，给违规使用财政资金以可乘之机，甚至可能诱发腐败问题。实施支付电子化管理，将原来相对独立分散的安全控制扩展为依靠固化的流程、规则及信息安全技术共同构建的立体“防护网”，确保任何人都无法单独完成财政资金支付交易，支付流程中的任何操作都运行在阳光下，靠系统管资金、管账户、管干部，最大限度地杜绝财政资金管理漏洞，防范财政资金安全风险。

二是从根本上提高财政资金运行效率，有助于提升政府部门行政效能。随着财政国库部门业务处理量迅速增长，传统资金支付管理方式下，业务人员需逐岗手工签章、逐笔打印凭证、每日往返取单送单，耗费大量的人力、物力、财力。实施支付电子化管理后，取消纸质凭证流转，不再需要专门印制凭证单据，不再需要进行电子信息与纸质单据的人工核对，预算单位财会人员足不出户即可完成资金支付，预算单位可以“全天候”办理用款业务，将财会人员从大量的体力劳动中解放出来，大大降低了行政运行成本，提高了工作效率和财政资金运行效率。

三是从整体上提升国库管理水平，有助于深化国库管理制度改革。推进支付电子化管理，既是财政管理创新的内在要求，也是转变财政管理方式的重要途径。支付电子化管理，取消纸单仅仅是表象，其核心和实质是业务变革。比如，国库业务审核方式、账务处理方式、凭证管理方式、印鉴管理方式等都将都随之变化,有助于建立起动态校验、电子验签、自动对账、全程跟踪等新型业务管理形式。

# 2 需求分析及建设目标

## 2.1需求分析

我区区级集中支付电子化管理工作将以建立规范化的电子安全支撑体系为目标，以电子凭证库和自助柜面业务系统为核心，通过改进支付系统，加强财政与人民银行、代理银行之间，预算单位与代理银行之间的协作，实现集中支付全流程的电子凭证管理模式，增强安全防范能力，提升集中支付效率，提高业务管理水平。

## 2.2 建设目标

2.2.1总体建设目标

按照“统一规划、安全至上、积极推行、分步实施”的原则，在市级财政、人民银行和代理银行之间先部署电子凭证库，实现“路通”。梳理现有业务流程和软硬件环境，以构建电子化管理标准化体系为基础，以三方对等部署电子凭证库为核心，完善管理制度、健全内控体系，按照“统一规划、统一标准、统一支撑软件”的要求分步推进我区国库集中支付电子化管理，先期实现区级实拨凭证电子化，试点并逐步全面推行直接支付电子化、授权支付电子化。实现资金安全、支付效率、管理水平的全方位提升。

2.2.2阶段建设目标

根据财政部、人民银行总行的工作要求并结合我市实际，我区国库集中支付电子化管理建设的阶段目标如下：

1.2018年1月-5月。完成现有业务流程梳理和软硬件环境准备；着手起草电子化管理各项制度。

2.2018年5月-7月底。在市级财政、人民银行之间完成电子凭证库部署的基础上，进行系统联调联试；完成电子化相关管理制度制定；完成实拨凭证业务系统改造、测试、部署及上线工作。

3. 2018年8月-9月。在市级财政、商业银行之间完成电子凭证库部署准备工作，协调代理银行完善自助柜面系统的开发和部署准备。

4.2018年10月。从10月份开始，在市级财政、人民银行、代理银行间全面上线直接支付电子化。在市级财政、人民银行、代理银行和预算单位间全面上线授权支付电子化，选择部分区级部门试点上线自助柜面系统。扩大预算单位自助柜面系统试点范围。全面推行区级预算单位自助柜面业务系统，实现授权支付电子化。

# 3组织领导

## 3.1工作小组

区级国库集中支付电子化管理工作领导小组由区财政局分管国库工作和分管信息管理工作的局领导和人民银行国库部门主要负责人任组长，财政局和人行的国库、科技部门业务负责人为成员，主要职责是加强工作领导与协调，保障国库集中支付电子化管理工作顺利开展。领导小组下设办公室，成员由区财政局国库科、信息中心，人行国库科、科技科，区级代理银行（工行）、软件厂商、软件实施运行商等相关人员组成，负责项目的组织实施，财政局国库处负责牵头协调工作。

## 3.2工作制度

在建立工作领导小组和工作办公室的基础上，区级国库集中支付电子化管理各参与方实行工作联席会议制度。联席会议统一组织、协调推进实施工作，各成员单位按照分工和要求，完成各自工作任务。定期开展项目调度会，随时了解项目进度，保证项目平稳推进和如期完成。建立文档管理制度，明确各方职责和任务，确保各项工作协调开展、齐头并进。

# 4系统部署方案

## 4.1部署模式

根据财政部推荐的模式及试点省份实施情况，综合考虑系统部署的安全性及数据访问压力，我区区级国库集中支付电子化部署模式如下：

电子凭证库的部署遵循安全、高效、可靠的原则，市财政局与人民银行、代理银行进行系统连接时，遵循对等互联的原则，分别部署电子凭证库和安全软硬件。部署服务包括：电子凭证库应用服务器、电子凭证库数据库服务器、消息中间件、电子签名服务器等。

## 4.2运行环境需求

4.2.1网络

需要在市财政局和区财政局、人民银行、代理银行之间建立网络连接。为了保证业务运行安全稳定，条件允许的情况下，将考虑在财政和人民银行之间建立备份线路。同时为实现电子化管理应满足以下要求：

1.财政、人行、代理银行之间，电子凭证库、消息中间件网络必须连通。

2.财政、人行、代理银行三方的电子凭证库与业务系统服务器必须连通。

3.财政、人行、代理银行三方各自规划电子凭证库和消息中间件IP地址，并相互通知。

4.2.2软硬件  （原则上电子凭证库市级部署，凭证库相关硬件区级可不考虑，视具体情况）

| 设备名称 | 硬件配置 | 软件相关配置 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子凭证库应用服务器 | 2CPU 4核 16G内存256G硬盘 | 操作系统可选 | WIN2003/2008 红旗Linux/RedHat Linux 随机Unix系统 | 2台双机热备或者负载均衡 |
|  |  | 应用中间件和工具软件 | 1．应用中间件可选如下： Weblogic8.16 2．红旗HA Cluster 5.0（可选） |  |
|  |  | 应用软件 | 电子凭证库系统 |  |
| 电子凭证库数据库服务器 | 2CPU 4核16G内存256G硬盘 | 操作系统可选 | WIN2003/2008 红旗Linux/RedHat Linux 随机Unix系统 | 采用磁盘阵列,256G仅用于系统安装。 2台双机热备 |
|  |  | 中间件和工具软件 | 1．数据库可选如下： ORACLE 10g（兼容9I） 2．红旗HA Cluster 5.0（可选） |  |
| 消息中间件服务器 | 2CPU 4核16G内存256G硬盘 | 操作系统可选 | WIN2003/2008 红旗Linux/RedHat Linux 随机Unix系统 | 2台双机热备 |
|  |  | 中间件和工具软件 | 消息中间件：IBM MQ6.0 |  |
| 磁盘阵列 | 省级每年按150G计算，至少保存5年 |  |  |  |
| 电子签名服务器 | 签名>=350次/秒、验签>=3000次/秒、加密、解密，支持多并发进程调用，支持新国标SM2算法 |  |  | 2台双机热备 |

4.2.3等级保护测评

按照财政部的要求，为满足支付电子化的技术安全需要，应实施计算机系统安全等级保护测评。

# 5业务调整方案

按参与方、业务类型分类，分步实施区级支付电子化管理。第一步完善区级财政和人民银行之间的支付电子化管理，包括实拨业务、计划额度。第二步实现区级财政、人民银行和代理银行之间的支付电子化管理，主要涉及财政直接支付业务。第三步通过选取试点单位并逐步全面推开的方式实现区级预算单位与财政、代理银行间的支付电子化，涉及财政授权支付业务。人民银行、代理银行需要对各自的业务系统及自身发起的凭证进行相应调整，代理银行还需要构建由总行开发的自助柜面业务系统。

## 5.1确定支付电子化实施的业务范围

第一步：完善区级财政与人民银行间电子化管理

目前区级财政与人民银行之间业务为适应对等部署电子凭证库的要求，一是要将电子签名系统与支付系统融合，取消手工签名、签章，代之以电子签名，实现生产过程的电子化。二是细化、提炼财政支付系统产生的电子凭证要素，将其全面纳入电子凭证库，满足生成各类凭证的要素需求。三是按照财政部、人民银行统一的接口标准，通过电子凭证库实现区级财政和人民银行的电子凭证数据互通。

第二步：实现区级财政与人民银行、代理银行的电子化管理

从财政部门的角度，实现三方之间的支付电子化管理，首先是两两签订协议，书面约定以电子凭证取代纸质凭证并明确各方的权利、责任和义务（包括直接支付、授权支付和实拨业务）；其次是要按照上述财政与人行间的三步流程完成支付电子化管理的各项工作。

第三步：实现区级预算单位与财政、代理银行的电子化管理

为确保省级预算单位直接支付申请电子化管理工作顺利开展，在实现预算单位和财政部门专线连接和建立严格的USB Key管理制度的基础上，综合安全、效率和成本等因素考虑，支付审核的各个环节均采用电子签名，不制作和使用单位及个人电子印章。

自助柜面业务系统由各代理银行总行自行开发，代理银行系统内统一使用。实施授权支付电子化管理，主要工作有两点，一是预算单位和代理银行双方签订自助柜面服务协议。二是代理银行负责发放、管理自助柜面系统专用USB Key并对相关业务的资金安全负责。

## 5.2业务流程及电子单据业务处理规范

5.2.1确定业务流程、签名岗位和签名权限

业务流程不需要大的调整，只需在部署电子凭证库的基础上，取消纸制凭证和人工签名签章，将电子签名系统纳入业务系统，明确签名岗位设置，严格界定岗位权限，形成“环环相扣，有始有终”的财政业务链条和要素完备的电子凭证数据，就可以满足市级支付电子化管理的要求。因此，要重点做好电子签名的权限设置、授权管理、系统接入等工作，取消纸质凭证打印，电子凭证数据由录入人员在支付系统中生成，而后根据业务流程及权限设定分别由相应岗位进行电子签名，并进入电子凭证库。

5.2.2电子单据处理规范

和纸质凭证不同，电子凭证淡化了联次的概念，在生成和使用上遵循以下原则：一是在生成时按最大要素容量生成电子数据。二是使用时按预先设定并对等部署在电子凭证库中的凭证样式，根据需要生成对应的电子凭证。三是数据传输涉及凭证要素和与之对应的签名。

电子凭证在业务系统中生成后进入电子凭证库，并由发起方按确定的时间和程序经过加密后发送至接收方。发起方要对电子凭证的内容、准确性、签名的合法性负责。电子凭证接收方应在对相关电子凭证处理后进行签名，并将签名后的电子凭证及时发送给发起方或其他业务相关方。接收方对签名的准确性、合法性负责。

5.2.3对账模式

1.确认回执。在集中支付电子化管理条件下，各方对等部署的电子凭证库本身具备发送回执的功能，因此信息发送方可以清楚地了解接收方的接收情况。

2.对账方式。纸质凭证条件下，单据存在传输过程和时间要求，各业务方之间的对账存在“时滞”现象，不利于及时发现并解决支付过程中出现的问题。实现支付电子化管理后，数据传输效率极大提高，系统能够代替人工进行实时对账或根据业务需要进行定期对账，对账准确性和及时性都有质的提升。

5.2.4提升业务管理的创新点

一是安全系统独立于业务系统，增强了支付业务的安全性。二是减少业务过程中的人工操作和比对工作，提高了支付业务的准确性。三是减少纸质凭证和人工跑单，提高了支付业务的效率，节约了业务成本。四是延后清算时间，为区财政国库部门后续进一步开展集中支付改革和国库管理改革提供了机遇。

## 5.3建立支付电子化管理相关制度

为建立以电子凭证为基础的信任体系，从制度层面明确电子化管理各方的权利、责任和义务，完善业务流程和操作规范，需要制定市级国库集中支付电子化相关管理制度，各参与方签订相关协议。管理制度与协议拟于2016年8月底之前出台，具体包括：

1.为确保区级国库集中支付电子化管理工作顺利开展，在财政部、人民银行《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》的基础上，结合我区实际，制定《连云港市连云区财政国库集中支付电子化管理暂行办法》。《办法》包括区级集中支付电子化管理的基本原则、业务范围、电子签名管理、电子凭证管理和安全保障等支付电子化工作中涉及的主要政策和工作制度，以明确各方职责义务，规范区级集中支付电子化管理。

2.电子凭证库管理办法。实施支付电子化管理后，电子凭证是唯一的法律依据，存储在电子凭证库中，因此电子凭证库的安全是支付电子化管理正常运转的基础。电子凭证库管理办法包括对电子凭证库的日常管理、故障处理和备份管理，确保电子凭证的不可灭失。  （如电子凭证库市级部署可不考虑，视具体情况）

3.电子化管理应急预案。制定应急预案的目的是提高应对突发事件（系统故障、网络故障）的能力，确保资金正常支付和清算，因此需要满足以下要求，一是业务操作的可替代性，即应急方案应具有可操作性。二是操作符合规范，不会由于突发事件降低支付的安全标准。三是当系统恢复正常后，应能够及时确认系统数据的准确性，避免漏报重报。准备保留现行业务流程和纸质凭证的功能和效力，作为紧急情况下的备用方案。

4.系统运维保障制度。支付电子化管理确立的是一套全新的安全体系，因此更需要加强内控管理。系统运维保障制度包含对支付系统、电子凭证库、电子签名系统的管理，从软硬件管理、数据库安全审计、数据备份及恢复、问题排查机制、差错处理机制等多个方面完善财政资金支付安全管理。

5.电子签名管理办法。建立健全电子签名管理制度，制定电子签名权限设置、授权管理、系统接入规范，加强对电子签名认证证书的管理，明确认证证书的申请、审批、制作、变更和废止流程。

6. 区级集中支付电子化管理相关协议。涉及财政与人民银行之间、财政与代理银行之间、代理银行与人民银行之间、预算单位与代理银行之间共四类协议，内容包括：双方的权利义务、对电子凭证和电子签名法律效力的认可、对落地打印纸质凭证效力的认可以及对颁发数字证书CA机构的认可等。

# 6业务系统衔接改造方案

业务系统衔接改造是项目建设中的核心工作，由区财政局统一规划项目工作，协调各方制定详细的工作计划，提出明确的项目组织管理要求，保证项目质量和工作进度。

6.1 系统改造原则

系统改造严格遵循财政部和人民银行总行共同制定的接口报文规范，在实际操作时，发现有问题的接口，及时记录并上报财政部，由部里统一调整，不允许私自调整接口。系统改造时，严格贯彻“全国一盘棋”的思想，在不改变现有系统框架的前提下调用安全支撑软件接口，规范实施支付电子化管理。

## 6.1.1遵从财政部业务报文规范

业务报文规范用于约定财政、人民银行、代理银行的业务数据报文字段。明确每一类报文的字段、数据类型、字段长度和格式说明，保证各个机构业务数据交换处理能够顺利进行。

## 6.1.2遵从财政部技术规范

安全支撑控件技术规范用于约定财政、人民银行、代理银行的业务系统接口开发标准，明确业务系统与电子凭证库接口开发方法和系统处理逻辑。保证各个机构业务系统能够与电子凭证库顺序衔接。涉及到的业务系统有财政预算执行系统、人民银行清算业务系统、代理银行支付业务系统等。

## 6.2业务系统重点改造内容

## 6.2.1财政支付系统的改造

(应用软件商提供) 我区区本级支付系统为预算执行系统XXX版，主要改造工作有：一是按照财政部标准规范，完成与电子凭证库的对接。二是改造预算执行系统CA认证体系，将现行的岗位CA证书改为个人实名制CA证书。三是改造预算执行系统集中支付申请和审核工作流程，每个环节都引入电子签名，进一步强化安全保密措施。

## 6.2.2支付系统与代理银行系统衔接的改造

各代理银行由其总行进行支付系统电子化管理接口改造。

## 6.2.3支付系统与人民银行系统衔接的改造

（根据连云实际情况填写） 人民银行支付系统改造由人总行统一开发，连云港地区分行需要本地实施，并参与测试联调。需要说明的是，借助财税库银横向联网系统，目前我市财政前置机已与人总行TIPS直接相连。支付电子化管理系统上线后，不再使用此条线路进行支付清算，但是该线路仍将保留，作为收入数据传输和应急预案使用。

## 6.2.4代理银行系统与人民银行系统衔接的改造

代理银行和人民银行分别将其总行开发的改造系统在本地实施，并配合财政测试联调。

# 7系统联调测试及上线运行

## 7.1系统联调测试

## 7.1.1制定联调测试计划

各方业务系统测试环境准备就绪后，根据电子化管理的业务范围确定联调测试业务范围和测试时间。联调分为两个阶段，第一阶段联调检验系统处理业务过程，保证从业务开始到业务终了整个过程正常进行。第二阶段联调检验系统业务处理结果，确保其符合业务处理的要求。

## 7.1.2各方联调测试

各方按照联调测试计划，安排好测试时间、人员和测试内容，并相互通知，做好沟通工作。测试过程中做好测试记录，及时更正系统缺陷，保证测试质量和进度。

## 7.1.3确定业务系统版本

联调测试完成，系统能够正常运行并达到上线要求后，各方确定最终可上线的系统版本，不能再做单方面的修改，不能存在未经测试的版本变动。

7.2系统并行切换方案

系统通过测试后，进入试运行。确定试点单位和试运行时间，和现有生产系统的业务并行，同时处理业务。业务处理完成后，通过业务处理过程和处理结果比较，验证系统的运行情况。针对试运行情况，不断完善和调整系统，直至系统运行顺畅。

试运行完成后，对系统进行切换。包括发布正式系统IP，部署生产环境，初始化生产环境参数等。切换完成后，投入生产。上线初期可采取电子凭证与纸质凭证并行的方式，待运行稳定后正式取消纸质凭证。

## 7.3系统运维保障方案

系统上线一年之内，由区财政局协调相关各方进行运行维护，并制定具体运维保障方案。同时，财政局国库科和信息管理中心应积极加强信息安全保障措施建设，建立数据备份管理，引入数据库安全审计，建立差错处理机制等。

# 8 实施风险管理

集中支付电子化管理实施过程中，每周进行一次调度，严格控制实施进度，力争按要求及时上线运行。当实施过程中遇到不可预期的问题导致延误时，不能盲目追求进度，一定要在确保支付安全的前提下方可上线运行。

# 9实施计划

以财政部、财政厅、人民银行要求的时间节点完成实施为基准，区级集中支付电子化实施工作需准确倒排时间表，加强各方协调，各司其职，确保进度。

具体实施计划参见附表：

《连云港市连云区国库集中支付电子化管理实施计划表》。